郑州市电子信息工程学校新校区项目

2024年专项债券存续期信息公开内容

郑州市电子信息工程学校新校区项目，概算总投资53969万元，分别于2024年2月、2024年8月、2024年9月发行专项债券18500万元、1000万元、1900万元，2024年共计发行专项债券21400万元，债券期限为30年，票面利率为2.21%-3%。2022年—2023年专项债券发行额度5000万元，2024年发行额度21400万元，截止2024年末已使用专项债券资金264000万元，债券支付率100%。

截止2024年12月底，该项目的项目建议书、可研报告、用地预审与选址意见书、规划设计条件及初步设计已批复；施工许可证、用地规划许、不动产证、建筑工程规划许可证已办理，文勘工作已完成；主体结构施工完成100%，二次结构施工完成100%，内装修已完成约75%，室外工程完成约70%。

目前该项目还在在建期间，未进入运营期，暂未产生收益。

2025年4月24日